K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Paragraphes 8.2.2 à 8.2.4

Fiche de revue de contrat

Une fiche par commande ou contrat : avant de vous engager, vérifiez ce que le client demande, ce que vous pouvez livrer et ce qui a changé depuis l’offre. Gardez la fiche avec la commande : elle est votre preuve.

1. Identification

| Fiche n° |  | Date de la revue |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Client |  | Commande ou devis n° |  |
| Produit ou service, indice du plan |  | Quantité |  |
| Livraison demandée |  | Revue réalisée par (fonctions consultées) |  |

2. Les cinq catégories d’exigences : check-list

| N° | Question | Catégorie de 8.2.3.1 | Réponse | Remarque ou écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan, indice, quantité, délai, conditionnement et certificats demandés sont-ils clairs et complets ? | Définies par le client | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |
| 2 | La livraison (lieu, transport) et l’après-livraison (garantie, support) sont-elles précisées ? | Définies par le client | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |
| 3 | Les exigences liées à l’usage prévu, que le client n’a pas écrites, sont-elles identifiées et intégrées ? | Non définies mais nécessaires | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |
| 4 | Nos exigences internes (contrôles, marquage, emballage) sont-elles intégrées à la commande ? | Spécifiées par l’organisme | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |
| 5 | Les exigences légales et réglementaires applicables sont-elles identifiées ? | Légales et réglementaires | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |
| 6 | Le devis, les échanges et la commande disent-ils la même chose ? | Écarts | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |
| 7 | Avons-nous la matière, la capacité, les compétences et les moyens de contrôle pour livrer à la date ? | Aptitude | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |
| 8 | La décision, sa date et son auteur sont-ils enregistrés ? | Informations documentées | ☐ Oui ☐ Non ☐ Sans objet |  |

Une réponse « Non » ou un doute est un écart à résoudre avant d’accepter (section 4). Si le client ne fournit aucun énoncé écrit de ses exigences, confirmez-les-lui avant l’acceptation : un e-mail récapitulatif suffit.

K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Fiche de revue de contrat (suite)

3. Aptitude à répondre : matière, capacité, compétences, moyens, délai

| Point | Constat | Décision ou action |
| --- | --- | --- |
| Matière et approvisionnement |  |  |
| Capacité et charge de l’atelier |  |  |
| Compétences nécessaires |  |  |
| Moyens de contrôle et d’étalonnage |  |  |
| Sous-traitance (créneaux, certificats) |  |  |
| Délai réalisable (date ou dates) |  |  |

4. Écarts avec l’offre et résolution

| Écart constaté (devis, échanges, commande) | Résolution | Accord du client (date, mode) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |

5. Décision et diffusion

| Décision | ☐ Acceptée ☐ Acceptée sous conditions ☐ Déclinée |
| --- | --- |
| Conditions éventuelles |  |
| Décidée par, le |  |
| Diffusion de l’information à jour | ☐ Achats ☐ Production ☐ Qualité ☐ Expédition ☐ Autre : … |
| Confirmation écrite au client | ☐ Oui, le ………… ☐ Sans objet |

Modèle fondé sur 8.2.2 à 8.2.4 de l’EN ISO 9001:2026, reformulés avec nos propres mots ; seul le texte officiel fait foi. La norme ne demande ni procédure type, ni formulaire, ni signature : cette fiche et ses questions sont un repère de terrain de K-li-T, à adapter.

K-li-T · Modèle ISO 9001:2026 · Historique des modifications de commande

Historique des modifications de commande

Toute modification d’exigence déclenche une revue, même allégée, puis la mise à jour des documents et l’information des personnes concernées (8.2.4). Une ligne par modification.

| N° | Date | Modification demandée par le client | Impact (délai, prix, capacité) | Décision | Documents mis à jour | Personnes informées, visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

Retirez de l’atelier l’ancienne version des plans et des ordres de fabrication dès la mise à jour : une copie périmée qui circule est la première cause d’erreur après une modification.

Exemple rempli (fictif) · fabricant de pièces usinées · commande modifiée en cours de route

Fiche de revue de contrat RDC-2026-058

Commande de 500 supports à alésage, modifiée six jours plus tard par un avenant : plan indice C, tolérance d’alésage resserrée, quantité portée à 650, livraison avancée d’une semaine.

1. Identification

| Fiche n° | RDC-2026-058 | Date de la revue | Commande du 06/10/2026 ; avenant du 12/10/2026 ; revue de l’avenant le 13/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Client | Client A | Commande ou devis n° | Commande CMD-77412, devis D-2026-244 |
| Produit ou service, indice du plan | Support à alésage SA-210, plan indice B puis indice C | Quantité | 500, portée à 650 |
| Livraison demandée | Semaine 46, avancée à la semaine 45 | Revue réalisée par | Responsable commercial et responsable de production ; qualité consultée pour l’avenant |

2. Check-list de la revue de l’avenant

| N° | Question | Catégorie de 8.2.3.1 | Réponse | Remarque ou écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan, indice, quantité, délai, conditionnement et certificats demandés sont-ils clairs et complets ? | Définies par le client | ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet | Plan indice C et avenant reçus ; quantité 650. |
| 2 | La livraison (lieu, transport) et l’après-livraison (garantie, support) sont-elles précisées ? | Définies par le client | ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet | Livraison en deux fois proposée au client. |
| 3 | Les exigences liées à l’usage prévu, que le client n’a pas écrites, sont-elles identifiées et intégrées ? | Non définies mais nécessaires | ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet | Montage avec une pièce existante : cote d’alésage critique, déjà identifiée. |
| 4 | Nos exigences internes (contrôles, marquage, emballage) sont-elles intégrées à la commande ? | Spécifiées par l’organisme | ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet | Contrôle de l’alésage au tampon H7 ajouté au plan de surveillance. |
| 5 | Les exigences légales et réglementaires applicables sont-elles identifiées ? | Légales et réglementaires | ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet | Aucune règle propre à cette pièce identifiée. |
| 6 | Le devis, les échanges et la commande disent-ils la même chose ? | Écarts | ☐ Oui ☒ Non ☐ Sans objet | Écart : tolérance resserrée, quantité 650 au lieu de 500, livraison avancée, prix établi sur 500 pièces. Résolu en section 4. |
| 7 | Avons-nous la matière, la capacité, les compétences et les moyens de contrôle pour livrer à la date ? | Aptitude | ☐ Oui ☒ Non ☐ Sans objet | Pas de créneau de traitement thermique pour 650 pièces avant la semaine 46. Résolu par deux livraisons. |
| 8 | La décision, sa date et son auteur sont-ils enregistrés ? | Informations documentées | ☒ Oui ☐ Non ☐ Sans objet | Fiche RDC-2026-058 enregistrée avec la commande. |

3. Aptitude à répondre

| Point | Constat | Décision ou action |
| --- | --- | --- |
| Matière et approvisionnement | Le stock de barres couvre 520 pièces ; 130 à commander, délai de huit jours. | Commande de matière passée le 13/10/2026. |
| Capacité et charge de l’atelier | Compatible avec 400 pièces en semaine 45 et 250 pièces en semaine 47. | Planning mis à jour. |
| Compétences nécessaires | Opérateurs habilités sur le poste d’alésage. | Aucune action. |
| Moyens de contrôle et d’étalonnage | La tolérance resserrée impose un nouveau tampon ; le tampon actuel ne convient plus. | Nouveau tampon commandé, délai de cinq jours. |
| Sous-traitance | Le sous-traitant peut traiter 400 pièces à temps pour la semaine 45, pas les 650. | Livraison complète avancée refusée. |
| Délai réalisable | 400 pièces en semaine 45, 250 pièces en semaine 47. | Proposé au client. |

4. Écarts avec l’offre et résolution

| Écart constaté | Résolution | Accord du client (date, mode) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan indice B remplacé par l’indice C : tolérance d’alésage resserrée | Nouveau tampon commandé, plan de surveillance mis à jour | E-mail du 14/10/2026 | Responsable de production |
| Quantité portée de 500 à 650 pièces | Matière complémentaire commandée | E-mail du 14/10/2026 | Responsable achats |
| Livraison avancée d’une semaine | Refusée pour la totalité ; deux livraisons proposées | E-mail du 14/10/2026 | Responsable commercial |
| Prix de l’offre établi sur 500 pièces et sur l’ancienne tolérance | Prix révisé, offre D-2026-244 révisée et envoyée | E-mail du 14/10/2026 | Responsable commercial |

5. Décision et diffusion

| Décision | ☐ Acceptée ☒ Acceptée sous conditions ☐ Déclinée |
| --- | --- |
| Conditions | Deux livraisons : 400 pièces en semaine 45, 250 pièces en semaine 47 ; prix révisé. |
| Décidée par, le | Responsable commercial et responsable de production, 13/10/2026 |
| Diffusion de l’information à jour | ☒ Achats ☒ Production ☒ Qualité ☒ Expédition ☐ Autre : … |
| Confirmation écrite au client | ☒ Oui, e-mail du 14/10/2026 ☐ Sans objet |

Historique des modifications de commande

| N° | Date | Modification demandée par le client | Impact (délai, prix, capacité) | Décision | Documents mis à jour | Personnes informées, visa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/10/2026 | Avenant : plan indice C, tolérance d’alésage resserrée, quantité 650, livraison avancée d’une semaine | Matière + 130 pièces (huit jours) ; nouveau tampon (cinq jours) ; pas de traitement thermique de 650 pièces avant la semaine 46 | Acceptée sous conditions : deux livraisons | Ordre de fabrication, plan de surveillance, plan indice C, commande de matière | Achats, production, contrôle, expédition ; plans indice B retirés de l’atelier. Visa RC |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

Exemple fictif, à ne pas recopier. Le compte rendu de la revue, l’avenant et l’e-mail du client constituent la preuve exigée par 8.2.3.2 ; la mise à jour des documents et l’information des personnes concernées répondent à 8.2.4.